II. Projektfeladat

Feladatmegosztás

- Backend – Jóna Gábor Péter

- Frontend – Pesti Lili

- Adatbázis – Simon Krisztián

- Dokumentáció és prezentáció – Kullai Noémi

Ütemterv

Tervezett ütemterv:

- 04.13. – Alkalmazás megtervezése, programterv elkészítésének megkezdése

- 04.16. – 04.27. – Programterv befejezése, adatbázis elkészítése, weboldal megtervezése

- 04.30.

- 05.04.

- 05.07.

Megvalósított:

- 04.13. – Feladatok felosztása, programterv elkezdése, döntéshozás arról, hogy asztali vagy webes alkalmazást készítsünk (webes), Git létrehozása, programozási nyelvek kiválasztása (MySQL, JavaScript)

- 04.16.–04.27. – Programterv tökéletesítése, adatbázis elkészítése, annak feltöltése adatokkal, weboldal kinézete és bejelentkezés tervezése (e-mail cím felismerése)